附件2

安全隐患问题专项治理解决方案

| 序号 | 安全隐患存在问题 | 解 决 方 案 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生处要求在学生公寓C区规划一场所作为校自律会的办公场所 | 后勤管理处拟于国庆节期间在C区学生公寓宿舍楼架空层筑建一办公场所。 | 请学生处配合做好选址等工作。 |
| 2 | 学生处反映学生公寓C区15、16、17#楼部分宿舍住宿人数达23人，厕所蹲位不足，无法满足学生生活需要。 | 基建办拟对存在这些问题的宿舍一淋浴房进行局部改造，改造后原有淋浴房将变为淋浴+厕所两用，增加一厕所位置。 | 请学生处配合落实存在这些问题的宿舍清单。 |
| 3 | 学生处反映学生公寓A区8、9#楼部分宿舍阳台衣服晾杆不足。 | 后勤管理处将尽快派人到现场查看，依情况增设衣服晾杆。 | 请学生处配合落实存在这些问题的宿舍清单报送物业管理中心。 |
| 4 | 保卫处提出建设东海校区消防总控制室。 | 请保卫处就该问题进行论证立项，提交院长办公会研究。 | 基建办提交有关材料。 |
| 5 | 保卫处提出修筑东海校区固定围墙。 | 目前，学院西路、东路的地界标高尚未确定，如修筑可移动围网，实用功能不强，校外人员仍会破坏围网进入我校，建议修筑固定砖墙，以便管理。 | 由后勤管理处论证立项，提交院长办公会研究。 |
| 6 | 保卫处提出东海校区教学楼底层教室窗户需增设防盗网。 | 后勤管理处将组织有关人员对该项目进行预算、论证和研究，并提交院长办公会。 | 请保卫处配合落实需增设防盗网的教室清单。 |
| 7 | 保卫处反映部分卫生工擅自使用消防水带，造成消防水带损坏。 | 后勤管理处将督促后勤服务集团对卫生工进行教育。 | 请保卫处制定专项惩罚方案 |
| 8 | 保卫处提出校内临时工在我校作业时需佩戴胸卡。 | 请保卫处牵头做好该项工作。 | 各有关部门配合 |
| 9 | 化生学院提出要在实验楼周边建造污水排放池。 | 我校的校园建设规划方案已将污水排放池建设纳入，按规划将在理工教学楼旁建造污水排放池。 | 基建办将在10月份开工 |
| 10 | 化生学院提出建造消防用水蓄水池。 | 该工程涉及到东海片区市自来水的管道和加压等工程，目前暂无法实施。 |  |